


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+”



**Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora**

**Urząd Miejski w Bytomiu**

**Bytom, marzec 2022 r.**

# Wstęp

W dniu 29 marca 2016 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę nr XXIII/300/ w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytom. Jako obszar rewitalizacji wskazano 6 jednostek zamieszkałych przez 28,97% mieszkańców miasta oraz 9 jednostek poprzemysłowych, który łącznie zajmuje 828 ha, co stanowi 11,93% powierzchni miasta.

**Ludność obszaru rewitalizacji (2015 r.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obszar** | **ID obszaru** | **Osoby zameldowane** | **% populacji miasta** |
| **OBSZAR REWITALIZACJI** |  | **45 991** | **28,97%** |
| W tym: |  |  |  |
| Bobrek | 8 | 4 664 | 2,94% |
| Śródmieście | 10 | 13 060 | 8,22% |
| Śródmieście Zachód | 11 | 8 610 | 5,42% |
| Rozbark | 12 | 7 904 | 4,98% |
| Śródmieście Północ | 13 | 11 601 | 7,31% |
| Kolonia Zgorzelec | 19 | 152 | 0,10% |

Źródło: Opracowanie Instytutu Rozwoju Miast, „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 38

**Powierzchnia obszaru rewitalizacji**

| **Obszar** | **ID obszaru** | **Powierzchnia [ha]** | **% powierzchni miasta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **MIASTO BYTOM** |  | **6 944** | **100,00%** |
| **RAZEM OBSZAR REWITALIZACJI  - OBSZARY ZAMIESZKAŁE I POPRZEMYSŁOWE** |  | **828** | **11,93%** |
| ***OBSZARY ZAMIESZKAŁE*** |  |  |  |
| Bobrek | 8 | 49 | 0,71% |
| Śródmieście | 10 | 90 | 1,30% |
| Śródmieście Zachód | 11 | 61 | 0,88% |
| Rozbark | 12 | 76 | 1,09% |
| Śródmieście Północ | 13 | 133 | 1,92% |
| Kolonia Zgorzelec | 19 | 7 | 0,10% |
| **RAZEM OBSZARY ZAMIESZKAŁE** |  | **416** | **6,00**% |
| ***OBSZARY POPRZEMYSŁOWE*** |  |  |  |
| **Obszar** | **ID obszaru** | **Powierzchnia [ha]** | **% powierzchni miasta** |
| Teren dawnej KWK Rozbark | 24 | 15 | 0,22% |
| Teren dawnej KWK Szombierki | 25 | 64 | 0,92% |
| Teren dawnej Huty Zygmunt | 26 | 39 | 0,56% |
| Teren KWK Centrum | 27 | 44 | 0,63% |
| Teren inwestycyjny – Bytom Miechowice | 28 | 39 | 0,56% |
| Teren dawnej Huty Bobrek | 29 | 56 | 0,81% |
| EC Szombierki + Pola Szombierskie | 30 | 44 | 0,63% |
| Rezerwat przyrody „Żabie Doły” | 31 | 41 | 0,59% |
| Tereny poprzemysłowe „Orzeł Biały" | 32 | 70 | 1,01% |
| **RAZEM OBSZARY POPRZEMYSŁOWE** |  | **412** | **5,93%** |


Źródło: Opracowanie Instytutu Rozwoju Miast, „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 37

„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” przygotowano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023, 1529, 1566) oraz w zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Opracowany w styczniu 2017 r. dokument, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji, przekazano odpowiednim instytucjom do zaopiniowania. Uzyskano pozytywnie opinie nt. projektu dokumentu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W lutym 2017 r. *„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”* został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu *–* podstawę prawną niniejszego dokumentu stanowi uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia *„Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”* – natomiast 22 marca 2017 r. został on wpisany do Wykazu programów rewitalizacji woj. Śląskiego: [link do Wykazu programów rewitalizacji opublikowanego w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego](https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_prog_rewi).

Załącznik nr 1 (mapa) do GPR obrazuje strukturę funkcjonalno-przestrzenną przedstawiającą m.in. podział na zamieszkałe i niezamieszkałe podobszary rewitalizacji, lokalizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych czy planowane inwestycje.

**Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (Załącznik Nr 1 do GPR. Bytom 2020+)**

**

„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” obejmuje perspektywę programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument jest jednym z obligatoryjnych załączników do wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

W „Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+” zapisano projekty tworzące listę podstawową - Załącznik nr 2 „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. W wyniku aktualizacji dokumentu dodano projekty tworzące „Listę nowych przedsięwzięć wspierających uruchomienie mechanizmów rozwojowych i uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne” - Załącznik nr 4. Dokument zakłada realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych gminy oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych.

Analiza danych ilościowych pochodzących z różnych źródeł statystycznych oraz wskazań jakościowych wynikających z przeprowadzonych rozmów, konsultacji i badań ankietowych w ramach procesu monitoringu „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” przeprowadzonego w 2019 r. pozwoliła na sformułowanie poniższych rekomendacji dla dalszego wdrażania działań i przedsięwzięć w obszarze rewitalizacji:

* główne części GPR zachowują swoją aktualność i nie wymagają fundamentalnych zmian; okres wdrażania Programu jest stosunkowo krótki; można więc przyjąć, że zarówno diagnoza, jak również cele GPR zachowują swoją aktualność;
* wskazane jest dokonanie przeglądu listy projektów, a w szczególności zaktualizowanie ich opisu; bariery wdrożeniowe, które ujawniły się w pierwszym okresie implementacji wskazują na trudności w pozyskaniu wykonawców; dezaktualizacji uległy również szacunki kosztorysowe przedsięwzięć;
* wskazane jest podjęcie starań na rzecz szerszej dywersyfikacji źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych;
* wartością procesu wdrożeniowego GPR powinna być elastyczność działania;
* uzasadnione jest zintensyfikowanie działań w Śródmieściu, które stanowić winno wizytówkę Bytomia, a co za tym idzie w większym stopniu przyciągać mieszkańców, inwestorów i inne podmioty; zrewitalizowane Śródmieście to także potencjalna przestrzeń integracji mieszkańców, w tym z obszaru rewitalizacji.

Przesłanki te posłużyły do przeprowadzenia **aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”** przyjętej Uchwałą nr XVII/223/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 września 2019 roku oraz Uchwałą nr XXVI/392/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 roku. Proces aktualizacji prowadzony na podstawie zapisów art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji polegał na:

* uaktualnieniu zapisów rozdziału 3.3 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, podrozdziału 3.3.2 Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zakresie niewpływającym na merytoryczne założenia dokumentu poprzez dodanie informacji o wprowadzeniu Załącznika nr 4 w postaci listy przedsięwzięć uzupełniających podstawową interwencję projektową określoną w załączniku nr 2 do GPR;
* dodaniu do dokumentu - w nawiązaniu do zapisów rozdziału 3.3 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, podrozdziału 3.3.2 Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych - Załącznika nr 4 w postaci listy przedsięwzięć uzupełniających podstawową interwencję projektową określoną w załączniku nr 2 do GPR.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, Prezydent Miasta wystąpił do Rady Miejskiej w Bytomiu z wnioskiem o zmianę „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+". Rada Miejska w Bytomiu, uchwałą nr XII/143/19 z dnia 6 maja 2019 r., podjęła decyzję o przystąpieniu do aktualizacji dokumentu. Złożone propozycje obejmowały szeroki zakres działań projektowych - zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych (tzw. "miękkich"). Na podstawie przeprowadzonej analizy podzielono zgłoszone projekty na dwie grupy - projekty inwestycyjne, których realizacja w większym stopniu wspierać będzie uruchomienie mechanizmów rozwojowych i uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne i pozostałe - również wpisujące się w założenia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, ale których realizacja została zaplanowana na okres późniejszy. Pierwsza grupa projektów wpisanych na „Listę nowych przedsięwzięć wspierających uruchomienie mechanizmów rozwojowych i uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne” stanowiącą załącznik nr 4 do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"jest realizowana przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałań: 10.2.3 oraz 10.3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Fiszki projektowe powyższych przedsięwzięć przedstawione zostały do identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą, ich pozytywna ocena skutkowała wpisaniem do Załącznika nr 4 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – „Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego*”*. Projekty z drugiej grupy znajdujące się na „Liście pozostałych nowych przedsięwzięć uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne” będą wdrażane przy wykorzystaniu innych źródeł lub też w ramach ww. poddziałań - pod warunkiem wygenerowania stosownych oszczędności w ramach realizacji projektów z pierwszej grupy.

Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały Rada Miejska. Zgodnie z zapisami Regulaminu **Komitetu Rewitalizacji Bytomia** organ wspiera działania Prezydenta Miasta w obszarze działań związanych z rewitalizacją, uprawniony jest do wyrażania opinii i stanowisk dotyczących prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarze Bytomia i jego oceny, w tym m.in.   
w zakresie:

* opiniowania wszelkich zmian w GPR;
* opiniowania aktualizacji GPR;
* monitorowania oraz oceny stopnia realizacji GPR.

W 2021 r. kontynuował swoją działalność Komitet Rewitalizacji Bytomia II kadencji, który został powołany Zarządzeniem nr 572/19 Prezydenta Bytomia z dnia 13 listopada 2019 r. Skład tworzy 17 członków, w tym: 7 przedstawicieli sektora społecznego, 5 przedstawicieli sektora gospodarczego i 5 przedstawicieli sektora publicznego. W trakcie minionego roku członkowie Komitetu Rewitalizacji opiniowali m.in. II Raport monitoringowy „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”*.* Jedną z rekomendacji wynikających z raportu było dokonanie uelastycznienia zapisów dotyczących organizacji i sposobu działania Komitetu umożliwiających podniesienie sprawności działania i prowadzenia efektywnego dialogu. Przesłanką do sformułowania powyższego wniosku były trudności z uzupełnieniem składu osobowego Komitetu spowodowane mechanizmem parytetowym zapisanym w Uchwale nr XLVI/550/17 z dnia 22 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia. Z uwagi na zapisy „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” zmianę w tym zakresie powinna była poprzedzić jego stosowna aktualizacja, którą przyjęto Uchwałą nr XLV/618/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. Niniejsza uchwała była poddana odpowiednim konsultacjom społecznym zgodnie z art.6 ust. 2 - 9 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Konsultacje odbyły się w formie :ankiety, zbierania uwag w formie ustnej, zbierania uwag w formie papierowej lub elektronicznej. Rekomendacje II Raportu monitoringowego w zakresie funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji wdrożono Uchwałą nr XLV/619/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia.

Tekst „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" wraz z załącznikami oraz uchwałami aktualizującymi dokument opublikowane są na poniższych stronach:

[Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+](http://bytomodnowa.pl/uploads/files/content/Gminny_Program_Rewitalizacji%20_Bytom_2020+_luty_2017.pdf)

[Załącznik 1 – Mapa „Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji”](http://bytomodnowa.pl/uploads/files/content/GPR_luty%202017_za%C5%82.1_mapa.pdf)

[Załącznik 2 – „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”](http://bytomodnowa.pl/uploads/files/content/Lista%20przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87%20do%20GPR%20_luty%202017_za%C5%82.%202.pdf)

[Załącznik 3 – „Matryca logiczna”](http://bytomodnowa.pl/uploads/files/content/Matryca%20logiczna_luty%202017_za%C5%82.%203.pdf)

[Uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”](http://bytomodnowa.pl/uploads/files/dokumenty/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVIII_487_17.pdf)

[Uchwała nr XII/143/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 6 maja 2019 r., w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”](http://bip.um.bytom.pl/bip/;jsessionid=E91987D2BE32F8491DA5EE434B965A61)

[Uchwała nr XVII/223/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”](http://bip.um.bytom.pl/zalacznik?idZalacznika=1369929)

[Uchwała nr XXVI/392/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 roku r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”](http://bip.um.bytom.pl/zalacznik?idZalacznika=1383976)

[Uchwała nr XLV/618/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”](https://www.bytom.pl/bip/informacje-rady-miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-z-26-lipca/Uchwala-Nr-XLV61821-Rady-Miejskiej-w-Bytomiu-z-dnia-26-lipca-2021-r/idn:1366)

# Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

Zgodnie z założonym harmonogramem monitorowania „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” dokonano oceny stanu realizacji projektów rewitalizacyjnych. Załącznikiem do niniejszego sprawozdania są zestawienia tabelaryczne sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 do GPR – „Listy przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” oraz Załącznika nr 4 do GPR – „Listy przedsięwzięć uzupełniających podstawową interwencję projektową określoną w Załączniku nr 2”. Zostały one wykonane w oparciu o zestawienia przygotowywane przez Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, sprawozdania cząstkowe przekazane przez podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz w oparciu o informacje publikowane w [Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego](https://lsi.slaskie.pl/). Wnioskodawców, których projekty ujęto w Załączniku nr 2 do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” poproszono o podanie informacji na temat realizowanych przedsięwzięć, w tym:

* rzeczywista wartość projektu (w zł);
* okres realizacji zgodnie ze złożonym (planowanym do złożenia) wnioskiem lub zawartą umową o dofinansowanie;
* rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty) zgodnie ze złożonym wnioskiem lub umową o dofinansowanie;
* stan przygotowania, etap oceny projektu.

Powyższe podpunkty stanowią jednocześnie tytuły kolumn w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Kolorem wyróżniono zaktualizowaną informację nt. poszczególnych projektów, a dane zapisane w Załączniku nr 2 do GPR kolorem szarym. Utworzono również kolumnę pt. „Uwagi”, w której wpisano dodatkowe informacje o danym przedsięwzięciu. Kolorem zielonym wyróżniono kolumnę prezentującą „stan przygotowania, etap oceny projektu” – szczególnie ważną dla procesu sprawozdawczego. Obrazuje ona, w stosunku do których projektów:

* wnioski o dofinansowanie nie zostaną złożone – beneficjenci zrezygnowali z ich realizacji;
* wnioski o dofinansowanie są w trakcie przygotowania;
* wnioski o dofinansowanie są w trakcie oceny;
* wnioski o dofinansowanie otrzymały negatywną ocenę;
* wnioski o dofinansowanie zostały wybrane do dofinansowania;
* zawarto umowę o dofinansowanie lub są w trakcie realizacji;
* odstąpiono od zawarcia umowy o dofinansowanie lub od realizacji projektu;
* wnioski o dofinansowanie zostały pozostawione bez rozpatrzenia;
* zakończono realizację lub są w trakcie rozliczania.

Statystyka zaprezentowana w poniższej tabeli obrazuje stan realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozwala ocenić stopień zaawansowania i wdrażania zaplanowanych projektów.

|  |  |
| --- | --- |
| **STAN REALIZACJI PROJEKTÓW Z LISTY PODSTAWOWEJ** | **stan na koniec 2021 r.** |
| Wniosek nie został złożony/projekt nie zostanie zrealizowany - beneficjent zrezygnował z realizacji | **43** |
| Wniosek o dofinansowanie został złożony, w tym:   * Wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia * Wnioski negatywnie ocenione * Projekty z podpisaną umową o dofinansowanie oraz będące w trakcie realizacji * Projekty zakończone lub zakończone będące w trakcie rozliczania * Projekty dla, których odstąpiono od umowy o dofinansowanie lub realizacji | **83** |
| **2** |
| **6** |
| **18** |
| **43** |
| **14** |
| **RAZEM** | **126\*** |

Źródło: Opracowanie własne

\* Pierwotnie w GPR zapisanych było 127 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jednakże liczba projektów uległa zmniejszeniu i obecnie wynosi 126. Zmiana związana jest z faktem, iż beneficjent (Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.) na etapie składania wniosku o dofinansowanie dokonał połączenia dwóch projektów pt.:

* Opiekuńczy Bytom - utworzenie i funkcjonowanie Bytomskiego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych (projekt nr 65),
* Bezpieczny senior (projekt nr 66),

składając ostatecznie jeden wniosek o dofinansowanie pn. „Bytom opiekuńczy i bezpieczny dla seniorów”.

Decyzją wnioskodawców nie zostaną zrealizowane 43 projekty wpisane na listę podstawową GPR, natomiast łącznie złożonych zostało 83 wniosków o dofinansowanie, z pośród których 6 otrzymało negatywną ocenę, a dla kolejnych 18 zawarto umowę o dofinansowanie projektu zatem są one obecnie w trakcie realizacji. Ponadto 2 wnioski o dofinansowanie pozostawione zostały bez rozpatrzenia, w stosunku do 14 projektów odstąpiono od podpisania umowy o dofinansowanie lub realizacji.

Należy mieć na uwadze iż, Beneficjenci na etapie składania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji przedsięwzięć dokonali zmian względem danych pierwotnych zapisanych w załączniku nr 2 do GPR. Dotyczyły one w szczególności:

* nazwy projektu;
* podmiotu realizującego;
* źródła finansowania;
* wartości projektu;
* okresu realizacji projektu;
* wskaźników projektu.

Wnioskodawców, których projekty zostały ujęte w Załączniku nr 4 do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, a jednocześnie zostały zidentyfikowane w ramach trybu pozakonkursowego przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL na lata 2014-2020, poproszono o podanie informacji na temat realizowanych przedsięwzięć, w tym:

* szacowana wartość projektu (w zł);
* planowany termin zakończenia realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem lub zawartą umową o dofinansowanie;
* stan realizacji.

Informacje przekazane przez Wnioskodawców na temat stanu realizacji przedsięwzięć uzupełniających prezentuje poniższe zestawienie.

|  |  |
| --- | --- |
| **STAN REALIZACJI PROJEKTÓW Z LISTY UZUPEŁNIAJĄCEJ** | **stan na koniec 2021 r.** |
| Wniosek nie został złożony/projekt nie zostanie zrealizowany - beneficjent zrezygnował z realizacji | **2** |
| Wniosek o dofinansowanie został złożony, w tym:   * Wnioski negatywnie ocenione * Projekty wybrane do dofinansowania * Projekty będące w trakcie realizacji * Projekty zakończone | **16** |
| **1** |
| **1** |
| **11** |
| **3** |
| **RAZEM** | **18** |

Źródło: Opracowanie własne

W związku z brakiem informacji na temat wybranych projektów zgłoszonych do GPR przez podmioty nie będące jednostkami miejskimi, informacje o przedsięwzięciach rewitalizacyjnych zostały pozyskane również z następujących serwisów: [Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego](https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory) oraz [Mapa Dotacji](https://mapadotacji.gov.pl/).

Załącznik nr 1 - Lista przedsięwzięć podstawowych wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

Załącznik nr 2 - Lista przedsięwzięć uzupełniających wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” zidentyfikowanych w ramach procedury pozakonkursowej